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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ALT-TN-20261021-02
Веб-портал TANYM
Для Многофункционального комплекса TANYM. Основание: техническое задание версии 1.1 от 21 октября 2026 года, полученное в WhatsApp.
Полная индивидуальная разработка
Двуязычный портал RU/KZ с собственной CMS, визуальным редактором страниц, тремя системами шаблонов карточек и управлением содержимым без изменения кода.
	Параметр
	Предложение

	Стоимость разработки
	619 040 ₸ без НДС

	Трудоёмкость
	20,4 человеко-дня / 163,2 человеко-часа

	Срок полной реализации
	14–16,8 календарного дня / 336–403,2 часа

	Первая рабочая версия
	5,6–7 календарных дней / 134,4–168 часов после старта

	Гарантия
	90 календарных дней после запуска

	Дата и срок действия КП
	21.10.2026; действительно до 20.11.2026



Посмотрите предложенный подход
Презентация: https://tanym.alteman.kz/
Демонстрация CMS: https://tanym.alteman.kz/cms/
HTML, PDF и Word: https://tanym.alteman.kz/kp/
Демонстрация иллюстрирует внешний вид и ключевые сценарии. Данные кружков и педагогов — примеры. Изменения в демо-CMS сохраняются в браузере; серверная система, права и рабочая база данных реализуются по этапам проекта.


ПОКРЫТИЕ РАЗДЕЛОВ ТЗ 1–4, 7–8
Публичный портал и RU/KZ
Информация, которую легко найти
Главная, об организации, родителям, направления, страницы направлений, кружки и секции, педагоги, расписание, новости, достижения, партнёры, документы и контакты. Дополнительные страницы создаются сотрудниками через CMS.
	Функция
	Что реализуем

	Двуязычность
	Отдельные RU/KZ-поля для текстов, названий, меню и системных подписей; переключение на соответствующий маршрут. Для отсутствующего перевода — согласованный fallback.

	Страницы и меню
	Независимые сущности. Вложенность, порядок, скрытие, внешние ссылки и якоря. Системные страницы защищены. Переименование не меняет опубликованный slug без явного действия.

	Кружки
	Направление, возраст, описание, фото, педагог, кабинет, стоимость/бесплатно, группы, интервалы времени и статусы.

	Расписание
	Несколько групп и интервалов в день; связанное отображение в карточке кружка и общем расписании.

	Поиск и фильтры
	Поиск по публичным страницам, кружкам, педагогам, новостям и документам RU/KZ. Фильтры по направлению, возрасту и педагогу без полной перезагрузки.

	Публикации
	Новости, достижения и партнёры: даты, фото/логотип, видео, категории, порядок и статус публикации.



Черновики, скрытые кружки и административная информация исключаются из публичной выдачи. Безопасное удаление страницы проверяет зависимые пункты меню и внутренние ссылки.


ПОКРЫТИЕ РАЗДЕЛОВ ТЗ 6, 10, 12–13
Собственная система управления
Рабочее место команды TANYM
Отдельная административная часть: страницы, редактор, навигация, направления, кружки, педагоги, группы и расписание, новости, достижения, партнёры, три раздела дизайнов карточек, настройки, пользователи и медиатека. Тема админки не зависит от публичной темы.
Понятные таблицы и формы; статусы, сортировка, валидация, подтверждение опасных действий и одно уведомление на результат операции.
Управление цветами, фоном и поверхностями сайта. Настройки темы проходят проверку контраста и сохраняют адаптивность.
Импорт и экспорт
CSV/XLSX для направлений, кружков, педагогов, групп и расписания. Перед импортом — проверка колонок, обязательных полей, форматов и связей; предпросмотр результата и список ошибок. Применение в транзакции: ошибочный файл не оставляет частично изменённые данные.
Уведомления и журнал
Внутренние уведомления о важных событиях и ошибках; email для критических событий через согласованный почтовый канал. Настраиваем получателей и типы событий. Секреты в уведомления не попадают.
Журнал фиксирует пользователя, время, объект и действие: вход, публикацию, удаление, изменение справочника или настроек. Просмотр доступен только уполномоченной роли.
Файлы и видео
Изображения JPEG/PNG/WebP, документы PDF/DOC/DOCX, внешнее видео и локальные MP4/WebM/MOV при необходимости. Раздельное хранение, серверная проверка формата и фактического MIME, размера и безопасного имени. Лимиты согласуются по тестовым материалам.


ПОКРЫТИЕ РАЗДЕЛОВ ТЗ 5–6
Визуальный редактор страниц
От черновика к опубликованной странице
Режимы редактирования, предпросмотра и публикации. Элементы: заголовок, текст, изображение, видео, кнопка, документ, разделитель, список и карточки. Готовые блоки Hero, информация, инструкция и пустой блок после вставки редактируются обычными инструментами.
	Механизм
	Реализация и результат

	Холст
	Перемещение и изменение размеров мышью; точные X/Y/W/H; блокировка, удаление, видимость и порядок слоёв.

	Адаптивность
	Геометрия холста привязана к контейнеру и правилам контрольных ширин. Для сложных композиций — отдельные настройки mobile/tablet; элементы не выходят за экран.

	Безопасное сохранение
	Debounce и очередь операций. Идентификаторы сущностей, номер ревизии и проверка актуальности. Удалённый слой не восстанавливается запоздалым запросом.

	Конфликты
	Оптимистическая блокировка по ревизии. При параллельном редактировании система предлагает загрузить актуальную версию, а не молча перезаписывает работу.

	Версии
	История сохранений и восстановление в черновик. Публичная версия меняется только явной публикацией.

	Публикация
	Единый рендерер элементов используется в редакторе, preview и public. Публикация фиксирует целостную версию страницы.



Предлагаемый сценарий приёмки: быстро переместить элемент, удалить его во время автосохранения, переключить страницу, восстановить версию и проверить, что опубликованный сайт не изменился до нажатия «Опубликовать».


ПОКРЫТИЕ РАЗДЕЛА ТЗ 9
Три конструктора карточек
	Система
	Состав

	Карточки кружков
	Несколько шаблонов с динамическими полями кружка, фото, педагога и его фото, группы, возраста, дней, времени, кабинета и стоимости. Выбор опубликованного шаблона при вставке.

	Карточки контента
	Визуальные шаблоны новостей, достижений и партнёров. Безопасные значения при отсутствии фото, даты или описания.

	Универсальные карточки
	Отдельные «Дизайны карточек» для направлений, услуг, мероприятий и информационных блоков. Не требуют принудительной миграции двух предыдущих систем.



Шаблон и содержимое экземпляра
Шаблон хранит структуру и оформление слоёв. Экземпляр — конкретные тексты RU/KZ, изображения и ссылки. Повторное использование одного дизайна сохраняет независимость содержимого разных карточек.
Текст: X/Y/W/H, RU/KZ, шрифт, размер, жирность, цвет, line-height, выравнивание, видимость и блокировка.
Изображение: загрузка, cover/contain, object-position, радиус и геометрия. Кнопка: RU/KZ, оформление и безопасное действие. Фигура: фон, прозрачность, рамка и радиус.
Слои перемещаются, меняют размер, порядок, видимость и блокировку. В Visual Editor вся карточка масштабируется и перемещается как единый объект.
Стабильность изменений
Публикация шаблона фиксирует версию. Обновление связанных экземпляров выполняется контролируемо с предпросмотром; собственные значения экземпляра не теряются. Совпадение редактора, предпросмотра и публичного вида проверяем отдельными сценариями.


ПОКРЫТИЕ РАЗДЕЛОВ ТЗ 11–13, 17
Архитектура и безопасность
	Задача
	Предлагаемые инструменты

	Публичный портал и CMS
	TypeScript, React, Next.js App Router; серверная выдача публичных страниц и интерактивные редакторы.

	Редакторы
	React Moveable для перемещения/размеров; собственная JSON-модель элементов, шаблонов и экземпляров; безопасный текстовый редактор.

	Сервер и база
	Серверные обработчики TypeScript, PostgreSQL, Prisma ORM стабильной ветки, миграции и транзакции.

	Файлы
	S3-совместимое объектное хранилище; отдельные области изображений, документов и видео; загрузка через сервер.

	Поиск и операции
	Индексируемый поиск PostgreSQL с Unicode RU/KZ; транзакционный импорт; серверный журнал и очередь уведомлений.

	Развёртывание
	Linux, nginx, HTTPS, отдельные staging/production; журнал ошибок и мониторинг доступности.



Admin управляет содержимым; Super Admin — дополнительно администраторами и правами. Сервер проверяет каждый запрос. Сессии ограничены по времени и отзываются; cookies HttpOnly/Secure/SameSite. Из браузера нет прямой публичной записи в БД.
Защита: HTTPS, Origin/CSRF, безопасный рендер без произвольного JavaScript, параметризованные запросы, ограничение частоты входа/API, проверка файлов по magic bytes/MIME, защита административной части от iframe. Настраиваем CSP и другие согласованные заголовки. Секреты остаются на сервере.
Версии зависимостей фиксируются при старте, выбираются поддерживаемые стабильные релизы. Сторонние компоненты и лицензии перечисляются в документации.
Документация: https://nextjs.org/docs/app | https://www.postgresql.org/docs/current/ | https://www.prisma.io/docs/orm | https://github.com/daybrush/moveable


ПОРТФОЛИО ALTEMAN
Примеры реализованных проектов
Пример аналогичной работы
https://digital.alteman.kz/
Образовательная платформа «ТІЛ ӘЛЕМІ AI»: интерфейс RU/KZ, разделы для детей, родителей и педагогов, каталог занятий. Пример аналогичной работы ALTEMAN в сфере образовательных веб-проектов.
Сложные работы и порталы
https://kz.torgo.biz/
Портал автоматизации дистрибуции и работы торговых представителей: каталоги поставщиков, остатки, торговые точки, партнёрства и заказы в одной системе. Пример сложного портального решения ALTEMAN.
Презентация для TANYM
https://tanym.alteman.kz/
https://tanym.alteman.kz/cms/
Отдельная презентация показывает предлагаемый интерфейс TANYM и основные сценарии визуального редактора. Полный состав работ и критерии приёмки зафиксированы в настоящем предложении.


ПОЛНЫЙ ОБЪЁМ ТЗ БЕЗ СКРЫТОГО ОКРУГЛЕНИЯ
Подробная смета
	№
	Работы
	Дни
	Часы
	₸/час
	Сумма, ₸

	1
	Аналитика, архитектура, модель данных и критерии приёмки
	1,2
	9,6
	4 200
	40 320

	2
	UX/UI: публичный сайт, CMS и адаптивные макеты RU/KZ
	1,8
	14,4
	3 300
	47 520

	3
	Frontend публичного портала и двуязычные маршруты
	2,4
	19,2
	3 500
	67 200

	4
	Backend: PostgreSQL, сессии, роли, API и файлы
	2,6
	20,8
	4 200
	87 360

	5
	Собственная CMS: разделы, навигация, импорт, журнал
	2,4
	19,2
	3 800
	72 960

	6
	Visual Editor: холст, геометрия, версии и публикация
	3,2
	25,6
	4 200
	107 520

	7
	Три конструктора карточек и единый рендер шаблонов
	2,4
	19,2
	4 000
	76 800

	8
	Поиск, фильтры, аналитика и системные уведомления
	1,2
	9,6
	3 600
	34 560

	9
	Тестирование, безопасность, браузеры и приёмка
	2,2
	17,6
	3 000
	52 800

	10
	Развёртывание, backup/restore, документы и обучение
	1
	8
	4 000
	32 000



Итого: 619 040 ₸ без НДС
Общая трудоёмкость — 20,4 человеко-дня / 163,2 часа. Один трудодень равен 8 часам. Ставка каждой работы указана отдельно. Резерв и процент поверх сметы не добавляются.
Оценка рассчитана самостоятельно для полного ТЗ TANYM v1.1. Смета включает разработку, проверку, согласованное внедрение, документацию и обучение. Регулярное размещение и поддержка приведены отдельно и не увеличивают разовую стоимость разработки.
Условия графика: согласование ключевых решений в течение 3,2 рабочего часа (0,4 трудодня); получение материалов и доступов к моменту соответствующего этапа. Изменение требований оформляется отдельной оценкой до выполнения работ.


ОБЩИЙ СРОК: 14–16,8 КАЛЕНДАРНОГО ДНЯ / 336–403,2 ЧАСА
График реализации
Ниже указаны интервалы от момента старта; этапы выполняются параллельно и не складываются. Календарный день равен 24 часам, трудодень в смете — 8 рабочим часам. Дробные значения сохраняют точность согласованной оценки.
	Этап
	От старта, дни / часы
	Проверяемый результат

	Аналитика и дизайн
	0–2,8 д
0–67,2 ч
	Модель данных, прототипы, правила адаптивности, дизайн публичной части и CMS, критерии приёмки.

	Портал и ядро CMS
	1,4–7 д
33,6–168 ч
	RU/KZ, страницы/меню, роли, основные справочники, файлы и первичный публичный каталог.

	Редакторы и карточки
	4,2–11,2 д
100,8–268,8 ч
	Visual Editor, три конструктора, черновики/версии, единый рендер, публикация.

	Поиск, импорт и системные функции
	7–12,6 д
168–302,4 ч
	Поиск/фильтры, CSV/XLSX, уведомления, аудит, аналитика и настройки.

	Приёмка и внедрение
	11,2–16,8 д
268,8–403,2 ч
	Контрольные сценарии, мобильные браузеры, backup/restore, обучение, перенос и передача исходников.



Первая рабочая версия
5,6–7 календарных дней / 134,4–168 часов после старта.
На тестовом сервере доступны публичная часть RU/KZ, вход в базовую CMS, страницы, навигация и контрольные данные каталога. Расширенные редакторы и полный набор приёмки передаются на следующих этапах.
Проектные роли
Технический руководитель/backend-разработчик, frontend-разработчик, UX/UI-дизайнер, QA/аналитик и DevOps. Роли могут совмещаться; календарь предполагает параллельную работу backend и frontend. Состав исполнителей и график фиксируются договором.
Показываем результат по завершении этапов на тестовом стенде. Срок отсчитывается от предоплаты, получения стартовых материалов и утверждения ответственных. Паузы предоставления данных и согласований отражаются в графике.


ФИКСИРОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНО ОТ РАЗРАБОТКИ
Размещение и последующая поддержка
	Статья
	В месяц
	В год
	Условие

	Управляемое размещение ALTEMAN
	25 000 ₸
	300 000 ₸
	Приложение, PostgreSQL, файловое хранилище, HTTPS, контроль доступности и настроенное резервное копирование.

	CMS, библиотечные лицензии
	0 ₸
	0 ₸
	Предлагается стек без обязательных платных лицензий.

	Демонстрационный поддомен
	0 ₸
	0 ₸
	tanym.alteman.kz предоставлен для презентации.

	Основной домен
	Предоставляет заказчик
	Предоставляет заказчик
	Права и DNS-доступ передаются для запуска; регистрация нового домена не заказывается этим КП.

	Почтовый канал уведомлений
	Существующий канал заказчика
	Существующий канал заказчика
	Подключение одного согласованного канала входит в разработку.



25 000 ₸/месяц — коммерческое предложение ALTEMAN на размещение, а не цена подписки Supabase. Предлагается размещение приложения и PostgreSQL в согласованной инфраструктуре; Supabase Pro не является обязательной зависимостью. Выбор среды и параметры хранилища фиксируются до запуска.
После гарантийного периода
	Формат
	Стоимость
	Содержание

	Разовые задания
	4 000 ₸/час
	По согласованному заданию и оценке до начала работ.

	Ежемесячное сопровождение
	40 000 ₸/месяц
	До 10 часов работ: обновления зависимостей, диагностика, консультации, небольшие изменения. Отчёт по выполненным задачам.



Сопровождение выбирается отдельным договором; размещение и сопровождение — разные услуги. Дополнительные задачи сверх пакета выполняются только после согласования, автоматических списаний нет. На период гарантии исправление дефектов согласованного функционала бесплатно.


ПОКРЫТИЕ РАЗДЕЛОВ ТЗ 14–15, 18
Приёмка, качество и передача
Проверяем CRUD всех сущностей, роли и защищённые маршруты, RU/KZ и отсутствие переводов, навигацию/стабильные URL, черновики, версии и публикацию.
Поиск охватывает публичные материалы RU/KZ и не показывает скрытые записи. Фильтры и динамические поля расписания дают ожидаемые результаты.
Редактор устойчив к быстрым перемещениям, удалению во время автосохранения, повторным запросам и конфликтам ревизий. Карточки совпадают в editor/preview/public.
Импорт ошибочного файла показывает ошибки и не повреждает БД. Экспорт корректно открывается; журнал и уведомления фиксируют значимые события.
Контрольные устройства и SEO
Ширины: 320, 375, 390, 430, 768, 1024, 1280, 1440 и 1920 px. Браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Safari, Safari iOS и Chrome Android. Проверяем safe-area, overscroll, сенсорные цели, текст и отсутствие горизонтального переполнения.
Публичные страницы получают title/description, стабильные URL, canonical по необходимости, sitemap, robots и Open Graph. Админка закрыта от индексирования. Семантика, alt, контраст, клавиатура и видимый focus входят в проверку.
Оптимизируем изображения, отложенную загрузку, запросы и кеширование. Порог времени загрузки и объём контрольных данных фиксируем на старте; выдаём результаты измерений, не обещаем позиции поисковой выдачи.
Что получает TANYM
Исходный код в Git-репозитории с историей, схема БД и миграции, конфигурация без секретов, инструкции локального запуска и production-развёртывания, руководство администратора, протокол приёмки и восстановления. Проводим два дистанционных занятия до 90 минут.


ПОКРЫТИЕ РАЗДЕЛОВ ТЗ 11.5, 16 И 19
Надёжность, данные и гарантия
Резервное копирование и восстановление
Для предлагаемого размещения: ежедневная копия БД с хранением 14 дней; еженедельная копия файлов с хранением 4 последних копий. Резервная копия размещается отдельно от рабочей среды; доступ ограничивается. До запуска выполняем контрольное восстановление и передаём инструкцию.
Ответственность: при управляемом размещении резервирование и техническое восстановление ведёт ALTEMAN; заказчик подтверждает корректность восстановленного содержания. При переносе на собственный сервер заказчика ответственные и регламент закрепляются при передаче.
Данные и аналитика
Настраиваем одну согласованную систему аналитики: посещаемость, популярные страницы/кружки, источники и устройства. Административные данные и секреты в аналитику не передаются. Политика конфиденциальности редактируется через CMS; тексты, сроки хранения и необходимость согласия на cookies утверждает заказчик.
Ошибки отображаются понятным сообщением; серверный журнал не раскрывает пароли, токены и ключи. Сбой почтового канала не откатывает уже сохранённый контент: уведомление повторяется безопасно.
90 дней гарантии
Бесплатно исправляем воспроизводимые отклонения от согласованного ТЗ. Критическое обращение подтверждаем в течение 4 рабочих часов: понедельник–пятница, 09:00–18:00 по времени Казахстана. После диагностики сообщаем способ восстановления и срок исправления; реакция не равна гарантированному сроку устранения.
Обращения регистрируются в согласованном канале поддержки. Изменения ТЗ, повреждения после сторонних изменений и сбои внешних провайдеров рассматриваются отдельно; относящиеся к нашему коду дефекты устраняются в рамках гарантии.


ДАТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 21 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА
Условия сотрудничества ALTEMAN
Оплата 40 / 40 / 20
	Платёж
	Сумма без НДС
	Основание

	40% при старте
	247 616 ₸
	Договор, стартовый комплект и запуск аналитики/дизайна.

	40% в ходе реализации
	247 616 ₸
	Приёмка базового портала/CMS и демонстрация редактора и карточек на контрольном наборе.

	20% после приёмки
	123 808 ₸
	Завершение согласованных проверок, запуск и передача исходников/документации.



Что нужно предоставить
Логотип и фирменные материалы; структура и приоритеты разделов; реальные данные направлений, кружков, педагогов и расписания; фото с правами использования; тексты и проверенные переводы RU/KZ; новости/документы; ответственные за контент и приёмку; доступ к домену, согласованной среде и почтовому каналу.
Первичное наполнение: согласованный контрольный набор до 20 кружков, 10 педагогов, 10 информационных страниц и 10 публикаций с предоставленными RU/KZ-текстами. CMS не ограничивается этим числом: остальные материалы сотрудники добавляют самостоятельно или импортируют. Объём начального наполнения уточняется до договора.
Права и передача
После полной оплаты передаём результаты индивидуальной разработки и права в объёме договора. Сторонние библиотеки сохраняют свои лицензии; перечень зависимостей передаётся вместе с кодом. Заказчик получает возможность дальнейшего сопровождения и развития проекта.
Исполнитель: ИП ALTEMAN. Руководитель: Каштанов Д.А. ИИН 950905300285. Казахстан, г. Шымкент, ул. Алдиярова, 49.
+7 707 333 04 26 · roman@alteman.kz · https://alteman.kz/
	С уважением,
руководитель ИП ALTEMAN
Каштанов Д.А.
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